# Протокол внутренней встречи. Сверить факт закрытия июля с планом, определить ответственных за закрывающие документы, проверить критичные проекты с рисками по актам и оп…

# 1. Общая информация

| Ключ | Значение |
| --- | --- |
| Название клиента | Не определено |
| Тема / проект | Сверить факт закрытия июля с планом, определить ответственных за закрывающие документы, проверить критичные проекты с рисками по актам и оп… — Не определено |
| Дата, время и место встречи | онлайн |
| Источник записи | Локальная расшифровка: local-872b2e3cdd76beb0_transcript.txt |

# 2. Участники

| Сторона | Должность | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Не определено | Маша |
| Заказчик | Не определено | Егор |
| Заказчик | Не определено | Илья |
| Заказчик | Не определено | Лёша |
| Заказчик | Не определено | Стася |
| Заказчик | Не определено | Семён |
| Заказчик | Не определено | Гриша |
| Заказчик | Не определено | Амина |
| Заказчик | Не определено | Романова |
| Заказчик | Не определено | Юля |
| Заказчик | Не определено | Анастасия |
| Заказчик | Не определено | Кирилл |
| Заказчик | Не определено | Антон |
| Заказчик | Не определено | Аня |
| Заказчик | Не определено | Рома |
| Заказчик | Не определено | Участники со стороны проектных команд и офисов |

# 3. Цель встречи и исходный контекст

| Ключ | Значение |
| --- | --- |
| Цель встречи | Сверить закрытие июля с планом, назначить ответственных за документы, проверить рисковые проекты, закрыть пробелы августа и согласовать действия по клиентским проблемам. |
| Исходная ситуация | Внутренняя встреча: закрытие июля, акты/неГА/субподряды, план-факт, риски подписания и загрузка августа; клиент и проект не определены. |
| Основная проблематика | Закрытие июля: акты, неГА, субподряды, план-факт, риски подписания и загрузка на август. |
| Ожидаемый результат | Июль: неоформлены акты, неГА, ставки, документы; прогноз −300000; планы августа неполны; восстановить Клеверин, исключить перенос Руни. |

# 4. Ключевые итоги

Июльские проекты в основном закроются в бюджете: план выставления 1 800 000, оценка 1 500 000, дефицит около 300 000.

Существенные риски: Пулково, Иркутск/Retail Group, Руни и восстановление доработок у клиента Клеверин.

Клеверин: согласованный по листам требований функционал восстановить за свой счёт; новые пожелания оформить отдельными платными доработками.

Для августа дополнить планы, ставки и ответственных по ряду проектов.

# 5. Обсуждение по тематическим блокам

| № | Тематический блок | Что обсуждалось | Итог / вывод | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неидентифицированные работы: Pix Operator и «чародейство/волшебство» | Ленэнерго: аккаунт остаётся за Ильёй. Илья сообщал, что либо закроет вопрос сам, либо согласует его с ответственным участником. Окончательный владелец задачи по закрытию не подтверждён; требуется уточнение у Лёши. | Необходимо явно определить, закрывает ли Ленэнерго Лёша самостоятельно либо требуется действие другого сотрудника.. Требуется идентифицировать работы, владельцев, основание часов и способ закрытия. | Требует уточнения |
| 2 | Group Trading, Искра, MasterFarm и Абразивы: подготовка закрывающих документов | Group Trading: закрывающие готовы; неГА оформляет представитель команды, проект ведёт Артём. Искра: закрыть часы; перерасход, план следовало установить примерно вдвое выше. MasterFarm: закрыть акт при фактическом отсутствии финансирования. Абразивы: направить Смолину/заинтересованным проверенные цифры и закрывающие документы; ранее не отправлялись. Royal Food: Гриша готовит документы по переданным цифрам. Энергон: закрыть работы, включая Рому — 2 часа; направить Грише ставки. Урал Дрон: только неГА и передача КБ 160 000; перерасход плановый, часы распределены по половинам месяца. Август: незапланированные работы и отсутствующие ставки, включая Егора; продлить прежнюю ставку и внести планы. | Закрывающие документы по данным проектам должны быть перепроверены и направлены без переноса на последний момент; перерасход по Искре принять как следствие ошибки исходного планирования.. По проектам требуется завершить документальное оформление; перерасход Урал Дрона не является отклонением и должен закрыться в рамках планового сценария.. Планы августа необходимо оперативно актуализировать. По Искре нужен заранее подготовленный сценарий действий при несдаче 10-го числа, а по Royal Food и Урал Дрону дальнейшие работы следует планировать с учётом КП, фактического закрытия этапов и согласованного бюджета. | Информация зафиксирована |
| 3 | Пулково: актирование августа и дополнительное соглашение | Неопределённость по актированию в августе: в плане август–сентябрь нет актов, при ожидаемом объёме ещё около 1 800. Ключевой фактор — согласование нового дополнительного соглашения, которое должно было начаться ранее. Если ДС согласовано, а подписание акта занимает месяц, акт должен быть подписан в августе. | Нужно срочно получить подтверждение статуса нового ДС и после этого внести реалистичный план актов до конца года. | Информация зафиксирована |
| 4 | Retail Group и Иркутск: зависимость от актов и отпусков заказчика | Retail Group: часть часов Лёши не закрывается — работы срезаны из-за ошибок. Часы Стаси и Амины частично закрываются с перераспределением, включая гарантийные работы и часы уволенного сотрудника. Иркутск: ожидаются акты и постоплата, но ключевые представители заказчика и РПЗ в отпусках. Офисное неГА, вероятно, оформляется, однако принятие и оплата клиентских документов не гарантированы. | Следует подготовить документы на постоплату и оплату, понимая риск неподтверждения до возвращения РПЗ заказчика. Внутреннее закрытие через неГА должно быть оформлено отдельно от ожидания клиентских актов. | Информация зафиксирована |
| 5 | Липецк: охрана труда и компенсация демо-работ | Стася планировала закрыть демонстрационные работы по Липецку на собственном неГА: клиент не платит, продажа передана другому подразделению. Руководитель оспорил автоматическое закрытие за свой счёт: если работа полезна и привела к продаже в другом подразделении, нужно договориться о компенсации; при отсутствии результата — не закрывать автоматически. Стася признала, что своевременно не согласовала условия с новым подразделением. | Текущая ситуация требует отдельного разбора, а на будущее необходимо заранее фиксировать модель оплаты демо-работ и распределение компенсации между подразделениями. | Информация зафиксирована |
| 6 | Руни и Клеверин: восстановление доработок и клиентский негатив | Руни: клиент готов закрыть только 3 часа Амины; часы других сотрудников переносятся либо закрываются иными работами. Часы Романовой — около 3 часов — переносятся на следующий месяц из-за отправки документов в конце месяца и негативного состояния клиента. Негатив вызван сломанными комплексными доработками: нужно за свой счёт восстановить ранее согласованный по листам требований функционал после действий специалиста вопреки плану. Новые требования заказчика, расходящиеся с согласованной логикой, считать платными доработками. | Команде не следует ждать встречи с клиентом для восстановления согласованных ранее доработок. Необходимо восстановить функционал по ЛТ, письменно зафиксировать результат и отдельно оценить новые требования. Также нужна оценка остаточных трудозатрат: на восстановление уже израсходовано около 54 000. | Информация зафиксирована |
| 7 | Итог июля: недостижение плана закрытия | По крупным проектам ожидаемое закрытие при плане 1 800 000 составляет около 1 500 000; недобор — порядка 300 000. По части клиентов документы должны закрыться, но остаются вопросы, включая Руни, Иркутск и другие проекты. «Гранит» находится в организационной передаче: работ и назначенного специалиста нет, однако проект уже отображается у одного из участников в доске. | План июля в полном объёме, вероятно, не будет достигнут. Для новых проектов необходимо сразу назначать исполнителя и владельца ответственности при создании документов. | Информация зафиксирована |

# 6. Принятые решения

| № | Принятое решение | Контекст и основание | Ответственные | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккаунт остаётся у Ильи. | Подтверждено: при разборе июльского отчёта аккаунт не передаётся. | Илья | В день встречи |
| 2 | За закрытие Армана пока отвечает Егор. | В июльском закрытии статус Армана обсуждён; плановые действия выполнены. | Егор | Текущий период закрытия |
| 3 | Часы по «Искре» будут закрыты в любом случае. | Обсуждалось выставление субподряда по Искре; уточнено, что речь не о неГА. | Егор; Гриша — по отдельным документам; Лёша/Рома — по работам Абразивов | В день встречи |
| 4 | На следующий месяц ставку по абразивам пока оставить без изменений. | При закрытии часов обсуждалась ставка; пока часы будут просто заводиться. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | Следующий месяц |
| 5 | Перерасход по Пулково допустим: проект остаётся в бюджете. | Фактические часы Семёна немного превысили плановые. | Егор / Юля | В ближайшее время после встречи |
| 6 | По ООО «Ритейл Групп» Лёша закроет не все часы: часть уже срезана из-за допущенных им ошибок. | При проверке закрытия установлено: Лёша допустил ошибки в нескольких местах. | Лёша | Текущий период закрытия |
| 7 | Гарантийную работу по клиенту и уволенному сотруднику закрыть часами Стаси: часов уволенного сотрудника не хватало. | Уточнялась причина закрытия части часов за счёт Стаси. | Стася | Текущий период закрытия |
| 8 | По Иркутску неГА выписывать от офиса, из Иркутска забирать акты; расчёты привязаны к оплатам. | Уточнялась схема оформления документов и получения актов по Иркутску. | Егор / офис | В день встречи; дальнейший контроль — после возвращения РПЗ заказчика |
| 9 | По Ural Drone оформить только неГА; КБ отдать 160 000. Плановый перерасход должен закрыться. | По Ural Drone подтверждены закрывающие документы и обязательство по КБ; перерасход корректен. | Егор; Гриша; Рома | Текущий период закрытия |
| 10 | За свой счёт восстановить доработки, согласованные по листам требований и сломанные Валерией, без ожидания встречи или ответа клиента; зафиксировать в почте. Новые хотелки — отдельные платные доработки, обсуждать на встречах. | 1,5-летние доработки нарушены специалистом вопреки плану; восстановление за свой счёт, без встречи и негатива. | Маша; Амина; Стася; менеджер по клиенту | Незамедлительно, с первичной оценкой после уточнения у Амины |
| 11 | Вопрос правил закрытия и оплаты демонстраций, включая продажу продукта в другом подразделении, отложить для последующего разбора. | Противоречие: демонстрацию закрывать после продажи, но не без неё; продажа не всегда зависит от демонстрации. | Стася; руководитель направления | Позднее, без конкретного срока |
| 12 | По проекту «Гранит» при создании документов сразу назначать ответственного сотрудника, который будет закрывать проект. | Проект временно числится на текущем ответственном: Егора нет, работ нет, специалист не назначен. | Создатель документов / руководитель проекта | При создании документов |
| 13 | По проекту «Искра Романова» новые этапы не планировать до понимания результата сдачи 10-го числа. | Неизвестен исход сдачи 10-го числа; есть сомнения, что Настя сдаст результат. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | До результата сдачи 10-го числа |
| 14 | Если Настя не сдаст работу по «Искре Романовой», часы за сдачу не закрывать. • Настя повторно сдаёт работу до успешной сдачи. | Настя проектировала работу и должна сдавать её сама; замена не согласована. | Настя Романова | До успешной сдачи |
| 15 | По Royal Food планировать только закрытие текущего этапа. • Дальнейшие работы и их объём определить после проверки коммерческого предложения. | В коммерческом предложении, вероятно, указаны примерные цифры следующего этапа и бюджет клиента. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | До начала/в течение августа; по Искре — к 10-му числу |
| 16 | По Уралдронзаводу разработку пока не планировать. • Вернуться к планированию после оценки текущего этапа и его закрытия до конца следующей недели. | Женя, Сёма и Романов завершают текущий этап; разработка начнётся после его закрытия. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | Контрольная точка — конец следующей недели |

# 7. Открытые вопросы

| № | Открытый вопрос | Что требуется определить | Ответственный | Срок / контрольная точка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кто будет в дальнейшем закрывать Ленэнерго: текущий участник или Лёша? Назначить ответственного за будущее закрытие Ленэнерго. | Назначить ответственного за будущее закрытие Ленэнерго. | Лёша | В день встречи | Открыт |
| 2 | Согласован ли по Пулково новый ДС и будет ли акт подписан в августе? Проверить согласование нового ДС, определить сроки подписания акта и отразить план актов на август–сентябрь и, при наличии ясности, до конца года. | Проверить согласование нового ДС, определить сроки подписания акта и отразить план актов на август–сентябрь и, при наличии ясности, до конца года. | Юля | До формирования плана на август–сентябрь; при наличии ясности — до конца года | Открыт |
| 3 | Будут ли приняты и оплачены документы по Иркутску? Получить подтверждение/одобрение документов и определить, будут ли подписаны акты и произведена оплата. | Получить подтверждение/одобрение документов и определить, будут ли подписаны акты и произведена оплата. | Егор | В день встречи; дальнейший контроль — после возвращения РПЗ заказчика | Открыт |
| 4 | Кто закрывает работы по Pix оператору? Определить, кто должен закрыть работы по Pix оператору. | Определить, кто должен закрыть работы по Pix оператору. | Илья или Катя — требуется проинформировать | В день встречи | Открыт |
| 5 | Что означает запись «полчаса на Чародейство, волшебство» у Анастасии Ринатовны? Уточнить у Анастасии Ринатовны содержание работы. | Уточнить у Анастасии Ринатовны содержание работы. | Егор; Илья/Катя; Анастасия Ринатовна | В ближайшее время | Открыт |
| 6 | Будет ли закрыт ожидаемый объём 1 800 000 и по каким позициям возникнут проблемы? Пройти критичные позиции и уточнить прогноз закрытия 1 800 000, включая проблемные суммы. | Пройти критичные позиции и уточнить прогноз закрытия 1 800 000, включая проблемные суммы. | Маша | До финального закрытия июля | Открыт |
| 7 | Сколько ещё времени требуется на восстановление доработок, ранее согласованных по листам требований? Оценить и назвать срок восстановления ранее согласованных доработок. | Оценить и назвать срок восстановления ранее согласованных доработок. | Маша; Амина; Стася; менеджер по клиенту | Незамедлительно, с первичной оценкой после уточнения у Амины | Открыт |
| 8 | Какой порядок закрытия и оплаты демонстрации применять, если продажа продукта произошла в другом подразделении либо результат продажи не зависит полностью от демонстрации? Согласовать правила договорённостей, оценки и закрытия платных демонстраций между подразделениями. | Согласовать правила договорённостей, оценки и закрытия платных демонстраций между подразделениями. | Стася; руководитель направления | Позднее, без конкретного срока | Открыт |
| 9 | Что именно не работает по ЛТ? Перечень неработающих элементов по ЛТ. | Перечень неработающих элементов по ЛТ. | Амина | Незамедлительно, с первичной оценкой после уточнения у Амины | Открыт |
| 10 | Какова оценка оставшихся затрат на восстановление доработок? Сколько ещё будет потрачено на восстановление. | Сколько ещё будет потрачено на восстановление. | Маша; Амина; Стася; менеджер по клиенту | Незамедлительно, с первичной оценкой после уточнения у Амины | Открыт |
| 11 | Закроет ли клиент лишние часы, выставленные Серёжей без согласования? Будут ли закрыты эти часы. | Будут ли закрыты эти часы. | Егор / Юля | Сегодня, по итогам встречи | Открыт |
| 12 | Нужно ли корректировать планы по июлю, августу и сентябрю с учётом того, что акт будет в августе на обе части, а в сентябрь поставлен план для завершения взаиморасчётов? Корректность модели и необходимость изменения планов. | Корректность модели и необходимость изменения планов. | Егор / Юля | В ближайшее время после встречи | Открыт |
| 13 | Какой точный лимит разработки в рамках фиксированного бюджета: не более 50 часов или 30 часов? Точный лимит часов разработки. | Точный лимит часов разработки. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | До начала/в течение августа; по Искре — к 10-му числу | Открыт |
| 14 | Какие дальнейшие этапы и бюджет предусмотрены по Royal Food согласно коммерческому предложению, и подписался ли клиент на бюджет без возможности отклонений? Содержание следующего этапа, границы бюджета и необходимость обоснования доработок клиента. | Содержание следующего этапа, границы бюджета и необходимость обоснования доработок клиента. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | До начала/в течение августа; по Искре — к 10-му числу | Открыт |
| 15 | Какой бюджет на разработку по Уралдронзаводу? Бюджет разработки и возможность её планирования. | Бюджет разработки и возможность её планирования. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | Контрольная точка — завершение текущего этапа до конца следующей недели | Открыт |
| 16 | Какой бюджет предусмотрен на разработку? Определить бюджет на разработку. | Определить бюджет на разработку. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | До начала/в течение августа; по Искре — к 10-му числу | Открыт |

# 8. Риски и ограничения

| № | Тип | Риск / ограничение | Причина | Влияние | Стратегия реагирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зависимость | Подписание акта по Пулково в августе зависит от согласования нового ДС. | Согласование нового ДС не подтверждено, хотя процесс начался давно. | Без согласования ДС августовский акт не состоится; в плане августа–сентября акты отсутствуют. | Уточнить у Юли статус согласования нового ДС и план актов. | Юля |
| 2 | Блокер | Получение актов и денег по Иркутску задерживается из-за отпусков ключевых представителей заказчика и отсутствия связи с РПЗ. | Ключевые РПЗ заказчика в отпусках; конкретный РПЗ недоступен. | Акты, постоплатные документы и оплата могут не одобриться; поступления из Иркутска не гарантированы. | Подготовить и направить обращение и документы на акт, постоплату и деньги без гарантии одобрения. | Егор |
| 3 | Ограничение | По MasterFarm есть акт, но нет денег. | Финансирование по MasterFarm отсутствует. | Дальнейшее закрытие ограничено: после текущего закрытия «больше ничего не будет». | Закрыть текущий объём по акту. | Маша; Амина; Стася; менеджер по клиенту |
| 4 | Зависимость | По O&#x27;кей Group Trading клиент должен сделать ГА; со стороны команды необходимо оформить неГА. | В сопровождении только Артём; закрытие требует действий обеих сторон. | Закрытие зависит от внешнего оформления ГА и назначения/координации исполнителя неГА командой. | Состыковаться по оформлению; участник предварительно сообщил, что пока должен делать это сам. | Егор; Гриша — по отдельным документам; Лёша/Рома — по работам Абразивов |
| 5 | Риск | Демонстрация по Липецку «Охрана труда» может быть закрыта за счёт исполнителя, хотя продукт продан и передан другому подразделению. | Клиент не оплачивает работу; исполнитель не согласовал закрытие демонстрации с новым подразделением. | Затраты на демонстрацию и закрытие не покрыты; возможны повторы при межподразделенческих передачах. | Будущие демонстрации: заранее согласовывать платность без продажи продукта, ГЗ, учёт успеха в оценке; отдельно разобрать модель закрытия. | Стася; руководитель направления |
| 6 | Зависимость | Закрытие части работ по Руни переносится на следующий месяц. | Конец месяца: ЛОП отправлен; клиент: ничего не работает, не подпишет; 3ч Романовой — следующий месяц. | Не все часы закроются текущим периодом: клиент ожидает 3 часа Амины, 3 часа Романовой переносятся. | В первую очередь восстановить работоспособность доработок у клиента. | Маша; Амина; Стася; менеджер по клиенту |
| 7 | Блокер | Ранее выполненные комплексные доработки клиента нарушены и не восстановлены до состояния, согласованного по листам требований. | Доработки за последние 1,5 года сломаны специалистом вопреки плану. | Клиент негативно настроен, не подписывает работы; задерживается закрытие, смешиваются восстановление и новые требования. | За свой счёт восстановить согласованный ЛТ-функционал без встречи, зафиксировать почтой; новые пожелания оформлять и выполнять платно. | Маша; Амина; Стася; менеджер по клиенту |
| 8 | Риск | У заказчика расходятся мнения о работе функционала; один из заказчиков не выходит на встречу. | Один ЛПР заказчика требует вариант, другой — противоположный; встреч избегают. | Возможны задержка восстановления и включение новых пожеланий клиента в исправление сломанного функционала. | Не ждать встречи для восстановления согласованных доработок; разделить ЛТ-работы и новые платные пожелания. | Маша; Амина; Стася; менеджер по клиенту |
| 9 | Риск | Восстановление ранее сломанных доработок потребует дополнительных незапланированных затрат. | На восстановление потрачено 54 000; оставшиеся затраты не уточнены. | Рост расходов на восстановление за собственный счёт. | Уточнить у Амины неработающие ЛТ-функции и запросить оценку оставшихся затрат. | Маша; Амина; Стася; менеджер по клиенту |
| 10 | Зависимость | Закрытие лишних часов зависит от решения клиента по итогам сегодняшней встречи. | Серёжа выставил несогласованные лишние часы. | Несогласованные часы могут не закрыться. | Обсудить на сегодняшней встрече, закроют ли часы. | Маша; Амина; Стася; менеджер по клиенту |
| 11 | Риск | Плановая выручка 1 800 000 не достигается: текущая — около 1 500 000, дефицит — 300 000. | Часть планов и выставлений не реализована. | Недостижение планового финансового показателя на 300 000. | Выручка 1 800 000 против ~1 500 000, дефицит 300 000; оценить причины/последствия, назначить владельца, согласовать план с ответственными до контрольной встречи. | Маша; Егор; руководители проектов |
| 12 | Риск | Сдача по Искре Романовой 10-го числа может не состояться. | Ожидают ошибок проектировщика Насти: занервничает, замкнётся; работу должна сдавать сама. | Часы за сдачу не закроются; потребуется повторная сдача. | Записать встречу, разослать заинтересованным, подготовить краткое ревью, запросить у Насти; при несдаче — повторные сдачи Насти до результата. | Настя Романова |
| 13 | Ограничение | Royal Food ориентируется на бюджет из коммерческого предложения. • Доработки могут потребовать отдельного обоснования. | При доработках клиента объяснить отклонение от типового решения и бюджета. | Ограничение объёма и стоимости последующих работ. | Поднять КП, сверить цифры, ориентировать клиента на бюджет или обосновать дополнительные доработки. | Стася; руководитель направления |
| 14 | Зависимость | Планирование разработки по Уралдронзаводу зависит от закрытия текущего этапа. | Текущий этап завершают Женя, Сёма и Романов. | Разработка может быть отложена и заранее не запланирована. | Оценить текущий этап; при закрытии до конца следующей недели запланировать разработку. | Женя, Сёма, Романов |
| 15 | Зависимость | Планирование разработки зависит от закрытия текущего этапа до конца следующей недели. | Разработку планировать после закрытия текущего этапа в запланированный срок. | Незакрытие этапа до конца следующей недели может отложить разработку. | Отслеживать текущий этап; планировать разработку после его закрытия. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов |
| 16 | Ограничение | Бюджет на разработку не определён. | Антон запросил бюджет разработки; подтверждения нет, ориентир — «капешка». | Неопределённость бюджета может ограничить или задержать планирование разработки. | Бюджет на разработку не определён: оценить причины и последствия, назначить владельца, согласовать план до ближайшей контрольной встречи. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов |

# 9. Задачи и следующие шаги

| № | Задача | Основание | Ожидаемый результат | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сегодня повторно проверить закрывающие документы по абразивам. • Начать корректировку и направление, исключив отправку в последний момент. | Получатели жаловались на позднюю отправку; цифры Смолину и другим не направлялись. | Проверенные и скорректированные закрывающие документы и цифры подготовлены к отправке. | Егор; Гриша — по отдельным документам; Лёша/Рома — по работам Абразивов | Сегодня | Не начато |
| 2 | Уточнить у Юли, согласован ли новый ДС по Пулково. • После уточнения внести в план акты за август–сентябрь; при возможности — до конца года. | В плане августа–сентября нет актов; ожидается ещё около 1 800, август зависит от нового ДС. | Подтверждён статус нового ДС, актуализирован план актов по Пулково. | Егор / Юля | В ближайшее время после встречи | Не начато |
| 3 | С Лёшей разобрать незакрытые часы и ошибки в ООО «Ритейл Групп». • По Иркутску подготовить и направить на рассмотрение обращение/документы на акт, постоплату и деньги. | Лёша закроет не все часы; часть срезана из-за ошибок. | Определены причины ошибок, урегулирован вопрос незакрытых часов. | Егор | В день встречи; дальнейший контроль — после возвращения РПЗ заказчика | Не начато |
| 4 | Направить Грише исправленные цифры по Royal Food для оформления неГА к ГА. • Отправить клиенту документы и получить их обратно. | По Royal Food Гриша должен сделать неГА к ГА по цифрам; отправитель правит данные. | Гриша получает исправленные цифры для оформления неГА к ГА. | Егор; Гриша; Рома | В день встречи | Не начато |
| 5 | Направить Грише ставки по Energon. • Обеспечить закрытие по корректной ставке. | Energon: всё подписано; Грише для закрытия нужна ставка. | Гриша получает ставки для корректного закрытия Energon. | Егор; Гриша; Рома | Сегодня | Не начато |
| 6 | Уточнить у Насти передачу дел и проведённые встречи. • Сверить позиции: Стася считает дела переданными; Настя — что встреч не было, была только стыковка. | Поступила противоречивая информация о фактической передаче дел. | Уточнена передача дел и встречи с Настей. | Стася; руководитель направления | Отдельная проработка после встречи | Не начато |
| 7 | Сообщить Илье или Кате о работах по Pix оператору с неизвестным ответственным за закрытие. • Уточнить у Анастасии Ринатовны значение учёта «полчаса на Чародейство, волшебство». | Участники не знают ответственного за закрытие работ по Pix оператору. | Илья или Катя проинформированы, определён ответственный за закрытие работ. | Егор; Илья/Катя; Анастасия Ринатовна | В ближайшее время | Не начато |
| 8 | За свой счёт восстановить доработки клиента до ранее заявленного и согласованного по листам требований состояния, не ожидая встречи или ответа. • Зафиксировать восстановление в почте; согласовать с менеджером: новые пожелания — отдельные хотелки и встречи. • Уточнить оставшиеся затраты с учётом уже потраченных 54 000. | Согласованные комплексные доработки нарушены специалистом; восстановление не зависит от новых пожеланий заказчика. | Восстановлен согласованный функционал, факт и объём восстановления зафиксированы в почте. | Маша; Амина; Стася; менеджер по клиенту | Незамедлительно, с первичной оценкой после уточнения у Амины | Не начато |
| 9 | Отдельно разобрать правила закрытия и оплаты демонстраций. • Учесть передачу продажи в другое подразделение и зависимость оплаты демонстрации от результата продажи. | Выявлены противоречивые подходы к закрытию демонстрации по Липецку «Охрана труда». | Согласован порядок договорённостей, оценки и закрытия демонстраций. | Стася; руководитель направления | Позднее, без конкретного срока | Не начато |
| 10 | Уточнить у Амины, что именно не работает по ЛТ. | Требуется определить объём восстановления доработок. | Получен перечень неработающих элементов по ЛТ. | Амина | Незамедлительно, с первичной оценкой после уточнения у Амины | Не начато |
| 11 | По проекту Искра Романова самостоятельно записать встречу по сдаче и разослать запись всем заинтересованным. • Подготовить краткое ревью; попросить Настю подготовить ревью о ходе процесса. | Нужно подсветить возможную несдачу и зафиксировать ход встречи. | Запись встречи и краткие ревью по итогам сдачи доступны заинтересованным. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | По итогам встречи по сдаче 10-го числа | Не начато |
| 12 | Внести планы на август и продлить ставку Егора на прежнем уровне. • Поднять КП по Royal Food; проверить примерные цифры следующего этапа, бюджетные ограничения и ориентацию клиента на бюджет. | Егор не запланирован, ставка не прописана; ставку продлят без изменений. | Планы на август внесены, ставка Егора продлена. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | До начала/в течение августа; по Искре — к 10-му числу | Не начато |
| 13 | Royal Food: запланировать Роману около 40 часов на текущую и следующую недели для закрытия этапа. | Этап не планировался; сроки должны позволить закрыть объём. | На две недели запланировано около 40 часов Романа. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | Текущая и следующая недели | Не начато |
| 14 | Закрыть текущий этап. | После закрытия текущего этапа можно планировать разработку. | Текущий этап закрыт; можно планировать разработку. | Егор; Маша; Лёша; Рома; Стася; руководители соответствующих проектов | До конца следующей недели | Не начато |