# Протокол внутренней встречи от 31.07.2026. Целью встречи было подтвердить целевую схему управления производством в 1С:ERP и выявить несоответствия типового функционала фактическим пр…

# 1. Общая информация

| Ключ | Значение |
| --- | --- |
| Название клиента | Не определено |
| Тема / проект | Целью встречи было подтвердить целевую схему управления производством в 1С:ERP и выявить несоответствия типового функционала фактическим пр… — Не определено |
| Дата, время и место встречи | 31.07.2026, онлайн |
| Источник записи | Локальная расшифровка: source_transcript.txt |

# 2. Участники

| Сторона | Должность | ФИО |
| --- | --- | --- |
| ПервыйБит | Аналитик / демонстратор функционала 1С:ERP | Евгений |
| ПервыйБит | Координатор / участник проектной команды | Анастасия |
| Уралдронзавод | Представитель клиента | Александр |
| Уралдронзавод | Пользователи / владельцы производственных процессов | Представители Уралдронзавода |

# 3. Цель встречи и исходный контекст

| Ключ | Значение |
| --- | --- |
| Цель встречи | Подтвердить схему 1С:ERP и несоответствия Уралдронзаводу; обсудить материалы, сменные задания, выпуск/передачу полуфабрикатов; контроль качества перенести. |
| Исходная ситуация | Уралдронзавод и ПервыйБит: проектирование 1С:ERP для материалов, диспетчирования, учёта, бригад, полуфабрикатов и кладовых. Запись: https://link.1cbit.ru/playback/video/a56ccd2372ac66315b4e807733a38eeac275dcdf-1785480814411/ |
| Основная проблематика | Уралдронзавод и ПервыйБит обсудили 1С:ERP: обеспечение, диспетчирование, пооперационный учёт, бригады, полуфабрикаты, цеховые кладовые. |
| Ожидаемый результат | Предварительная целевая схема охватывает производственные этапы, сменные задания, исполнителей и движение материалов. |

# 4. Ключевые итоги

Подтверждена схема: диспетчер запускает этапы; начальник/мастер ведёт сменные задания; выполнение переносит выпуск, материалы и трудозатраты в этап.

1С:ERP не связывает посменное выполнение операций и расход с обеспечением материалами; для точного списания/выдачи нужны доработка или ручная корректировка.

Операции назначаются сотрудникам или бригадам с последующим указанием фактического состава бригады при оформлении выработки.

По кладовым временно сохраняется текущая схема; позднее возможны отдельные кладовые участков для раздельного учёта и инвентаризации.

# 5. Обсуждение по тематическим блокам

| № | Тематический блок | Что обсуждалось | Итог / вывод | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диспетчирование производственных заказов и этапов | Евгений представил ERP: межцеховый уровень формирует производственные заказы, этапы и график; локальный — диспетчирует переданные этапы. В целевой модели единый производственный диспетчер, подчинённый директору производства, формирует заказы, контролирует этапы и запускает их. • «Диспетчирование этапов» показывает этапы, статусы и пиктограммы-индикаторы/отборы, включая потребность в назначении операций. • Статусы: «Сформирован» → «Начат»; после запуска доступен пооперационный учёт. • При общей производственной кладовой полуфабрикат приходуется и потребляется следующим этапом; движения видны в складских отчётах. Для участка печати без общей кладовой выпуск не означает передачу в другое подразделение/на склад. | Базовая логика диспетчирования этапов в типовом ERP применима для целевого процесса. Требуется последующая настройка ролей и регламентов действий диспетчера и мастеров.. Для перемещения полуфабрикатов между обособленными подразделениями потребуется оформление документов передачи продукции из производства; этот процесс должен быть закреплён за ответственным пользователем. | Информация зафиксирована |
| 2 | Обеспечение этапов производства материалами и связь со сменными заданиями | На «Обеспечении» отражается потребность материалов на партию: по умолчанию — полный объём, но строки можно вручную разделять и передавать частями. «Расход» фиксирует фактическое потребление по выпуску или операциям. • В типовом ERP обеспечение и расход не связаны автоматически: выполнение операций меняет выпуск и расход, но не выдачу/корректировку обеспечения. • Клиенту нужна выдача и списание по фактическому сменному заданию и потреблению за смену. • Евгений: ручное деление и корректировка количества возможны, но трудозатратны и ошибкоопасны. | Требование клиента по автоматическому посменному обеспечению и/или списанию материалов в объёме фактического потребления не закрывается типовым функционалом в требуемом виде. | Информация зафиксирована |
| 3 | Схема передачи материалов на цеховую кладовую | Предложена передача материалов с основного склада в производственную/цеховую кладовую документом передачи. Материалы учитываются в остатках кладовой и потребляются этапами по мере работ, что сохраняет контроль переданного в цех и остатков в производстве. • Передавать можно на объём партии или частями. • Уменьшение партий и объёма выдачи приближает выдачу к дневному/сменному потреблению. • Без доработки точное автоматическое соответствие фактическому расходу не обеспечивается. | Использование цеховой кладовой признано возможной базовой схемой обеспечения производства. | Информация зафиксирована |
| 4 | Формирование сменных заданий и назначение операций | Пооперационный учёт доступен при статусе этапа «Начат». В «Формировании сменных заданий» выбираются смены подразделения и операции начатых этапов; назначаются исполнители, а доступное время рассчитывается по графику подразделения. • Операции можно назначать целиком либо делить по количеству/времени; в демонстрации время указывалось в секундах. • Перегрузка сотрудника допускается и лишь визуально подсвечивается; жёсткого контроля нет. • Задания планируются перспективно с учётом графика, выходных и настроенных праздников; плановые даты этапов/операций видны в диспетчировании и используются для приоритизации запуска. | Типовое рабочее место подходит для планирования и распределения операций по сменам, но требует организационного контроля фактической загрузки и корректности назначения. | Информация зафиксирована |
| 5 | Отражение факта выполнения операций, выпуска, расхода и трудозатрат | Для передачи задания в работу устанавливается статус «Сформировано». Мастер видит задания по правам: для своего участка; начальник цеха — для всех участков. По итогам смены мастер отмечает операции выполненными или невыполненными. • Невыполненный объём возвращается в список операций для назначения. • Выполненная операция передаёт в этап выпуск, расход материалов и выходные изделия; при частичном выпуске строка делится на выпущенную и оставшуюся. • Трудозатраты в этапе не показываются аналогично, но формируют потребность оформить выработку. Демонстрация частичного выполнения остановлена из-за времени и будет продолжена. | Механизм отражения выполнения и переноса факта в этап понятен; сценарий частичного выполнения требует отдельной демонстрации и проверки на целевых примерах клиента. | Информация зафиксирована |
| 6 | Учёт выполнения работ бригадами и персонально | Клиент сообщил, что операции могут выполняться бригадой, например на участке облёта — тремя сотрудниками; возможны постоянные и временные бригады из незагруженных работников разных участков, включая вспомогательные задачи. В ERP операцию можно назначить бригаде. • При оформлении выработки фактический состав бригады вводится вручную; при наличии истории доступно заполнение предыдущим составом. • Выработка распределяется по отработанным часам или коэффициентам трудового участия. • Обсуждено ограничение настройки подразделения: учёт по сотрудникам либо бригадам. Евгений: в сменном задании выбирается сотрудник или бригада; сценарий одновременного применения нужно подтвердить настройками и тестированием. | Принципиально подтверждена возможность работы через бригады с последующим уточнением состава и распределением выработки. Требуется проверка сценария совмещения индивидуальных исполнителей и бригад в одном подразделении. | Требует уточнения |
| 7 | Кладовые по участкам, ответственность мастеров и инвентаризация | Евгений предполагал отдельного кладовщика для производственной кладовой. Клиент уточнил: кладовые и материалы в цехах ведут мастера участков. Предложено при необходимости создать кладовую на каждый участок, закрепив остатки за мастером; Евгений подтвердил техническую возможность. • Раздельные кладовые требуют документа на каждое перемещение полуфабриката/материала и инвентаризации по каждой кладовой либо предварительной консолидации товара. • Они повышают точность контроля стеллажных остатков и сверки с фактом. • Клиент попросил не внедрять детализацию сейчас, но предусмотреть последующий переход. | На текущем этапе решено оставить схему без немедленного создания отдельных кладовых на каждом участке. Возможность будущего выделения участковых кладовых должна быть сохранена. | Информация зафиксирована |
| 8 | Нерассмотренные вопросы и продолжение встречи | Не рассмотрены детально: контроль качества, испытания, ПТК, изоляция бракованных изделий и учёт брака. Не завершены демонстрации частичного выполнения операций, корректировки обеспечения по факту, корректирования производственных партий/операций при изменениях. • Евгений подтвердил подготовку к встрече зафиксированных вопросов. | Производственный блок требует продолжения отдельной встречей. | Информация зафиксирована |

# 6. Принятые решения

| № | Принятое решение | Контекст и основание | Ответственные | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зафиксировать функциональный разрыв: материалы списывать со склада посменно, строго по фактическому потреблению в производстве. | Обеспечение корректируется вручную; посменное отражение потребления материалов вручную проблематично. | ПервыйБит | К следующему обсуждению производственного блока |
| 2 | В сменном задании исполнителем указывать работника или бригаду; состав бригады уточнять при формировании выработки. | Необходимо для совместных операций с изменяемым составом бригады из-за загрузки и привлечения работников других участков. | ПервыйБит | До согласования целевой модели выработки |
| 3 | Сохранить текущую схему без отдельных кладовых по участкам. • При необходимости создать кладовые участков и ввести ТМЦ по результатам инвентаризации. | Кладовщика в цехах нет: мастер получает, передаёт и учитывает комплектующие; отдельные кладовые усложнят учёт и потребуют документов. | ПервыйБит | В будущем, при возникновении потребности |
| 4 | В понедельник утром связаться, согласовать время дополнительной встречи по производству и подготовиться к ней. | За текущую встречу весь производственный материал не успевают пройти; нужна дополнительная встреча, время уточняется. | Участники встречи | Утром в понедельник — согласование времени; понедельник — дополнительная встреча |
| 5 | Завершить текущую встречу; оставшиеся вопросы по производству перенести на понедельник. | Встреча длится более часа, время ограничено; остаются вопросы УДК, изменений операций, корректировки партий и другие. | Участники встречи | Понедельник |

# 7. Открытые вопросы

| № | Открытый вопрос | Что требуется определить | Ответственный | Срок / контрольная точка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить состав производственных подразделений, в том числе наличие и структуру сборочных цехов. Какие именно сборочные цеха должны быть выделены в структуре производственных подразделений. | Какие именно сборочные цеха должны быть выделены в структуре производственных подразделений. | ПервыйБит совместно с Уралдронзаводом | На этапе проектирования настроек и ролей | Открыт |
| 2 | По какому принципу при перевыполнении или недовыполнении плана сменно-суточного задания учитываются комплектующие, выданные на задание: остаются ли они в цеху или возвращаются на склад, и что в программе предусмотрено для невыработанных комплектующих? Правила и порядок учёта/возврата невыработанных комплектующих при отклонении факта от плана. | Правила и порядок учёта/возврата невыработанных комплектующих при отклонении факта от плана. | ПервыйБит | До согласования целевой модели выработки | Открыт |
| 3 | В какое время в понедельник будет удобно провести дополнительную встречу по блоку производства? Согласовать удобное время встречи в понедельник. | Согласовать удобное время встречи в понедельник. | Участники встречи | Утром в понедельник | Открыт |
| 4 | Как учитывать изменения в операциях в рамках вопроса по УДК? Определить порядок работы с УДК при изменениях в операциях. | Определить порядок работы с УДК при изменениях в операциях. | ПервыйБит и Уралдронзавод | Понедельник / следующая встреча | Открыт |
| 5 | Как выполнять корректирование партий, когда что-то меняется и требуется корректировка? Рассмотреть порядок корректирования партий. | Рассмотреть порядок корректирования партий. | ПервыйБит и Уралдронзавод | Понедельник / следующая встреча | Открыт |

# 8. Риски и ограничения

| № | Тип | Риск / ограничение | Причина | Влияние | Стратегия реагирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничение | В типовом ERP отсутствует связь сменного задания с обеспечением производственного этапа материалами и комплектующими. | Сменное задание учитывает материалы и трудозатраты; обеспечение производства ведётся отдельно. | Требуется отдельная подгрузка материалов под сформированный расход. | После операции формировать расход с обеспечением; передавать материалы со склада в кладовую цеха частями, потреблять по этапам. | ПервыйБит |
| 2 | Ограничение | Табель в типовом функционале не учитывается при расчёте свободного времени сотрудников для формирования сменных заданий. | Свободное время рассчитывается по графику подразделения, а не табелю. | Планирование операций может игнорировать фактические данные табеля сотрудников. | Оценить причины и последствия; назначить владельца риска табеля без свободного времени сменных заданий; согласовать план до контрольной встречи. | Уралдронзавод |
| 3 | Ограничение | Система не блокирует назначение сотруднику операций сверх его свободного времени. | Превышение времени визуально контролируется; документы с превышением проводятся. | В сменном задании возможна перегрузка сотрудника назначенными операциями. | Использовать визуальный контроль превышения свободного времени при назначении операций. | Уралдронзавод |
| 4 | Риск | Ручная корректировка обеспечения для посменного отражения потребления материалов может приводить к неверным данным. | Ручные корректировки признаны проблематичными. | Материалы могут списываться не в фактически потреблённом количестве. | Зафиксировать функциональный разрыв и рассмотреть доработку для посменного отражения обеспечения. | ПервыйБит |
| 5 | Ограничение | Посменное списание материалов в фактически потреблённом количестве требует ручной корректировки обеспечения. | Функциональность не обеспечивает автоматическое посменное отражение. | Затруднено корректное и оперативное отражение потребления производственных материалов. | Требуется доработка; потребность согласована для фиксации функционального разрыва. | ПервыйБит |
| 6 | Ограничение | В цехах нет отдельного кладовщика: получение, передачу и учёт комплектующих на цеховой кладовой выполняет мастер участка. | Отдельного кладовщика нет; мастера участков получают материалы и отвечают за них. | Мастеров участков следует назначить ответственными за кладовые и передачу материалов и полуфабрикатов. | Сохранить текущую схему; отдельные кладовые по участкам рассмотреть при будущей потребности. | Мастера участков |
| 7 | Риск | Выделение отдельных кладовых для каждого участка удлиняет работу пользователей в системе и усложняет учёт. | Передача между кладовыми или участками требует документа; инвентаризация — возврата или отдельных документов. | Межучастковые передачи и инвентаризация увеличивают количество операций и документов в системе. | Не внедрять отдельные кладовые по участкам сейчас; вернуться к вопросу при появлении потребности. | ПервыйБит |
| 8 | Зависимость | Передача полуфабрикатов между отдельными подразделениями требует документа «Передача материалов в производство» через рабочее место «Накладные к оформлению». | Выпуск остаётся на участке до оформления передачи на склад или подразделение. | Без оформления передачи выпуск недоступен для расхода обеспечиваемым этапом. | Мастер участка оформляет и проводит документ передачи продукции из производства. | Мастер участка |

# 9. Задачи и следующие шаги

| № | Задача | Основание | Ожидаемый результат | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зафиксирован функциональный разрыв: нужна доработка посменного отражения обеспечения и списания материалов со склада строго по фактическому потреблению. | Ручная корректировка обеспечения рискованна из-за высокого человеческого фактора. | Функциональный разрыв зафиксирован для последующей доработки. | ПервыйБит | К следующему обсуждению производственного блока | Не начато |
| 2 | К следующей встрече подготовить наглядный пример частичного выполнения производственных операций. | После документа проведена демонстрация; механизм и частичное выполнение покажут на следующей встрече. | На следующей встрече продемонстрировано частичное выполнение операций. | Евгений / докладчик | Следующая встреча в понедельник | Не начато |
| 3 | Подготовиться к встрече в понедельник, включая припаркованные вопросы. | Участники подготовятся к понедельнику и проработают припаркованные вопросы. | Оставшиеся и припаркованные вопросы обсудят на встрече в понедельник. | Участники встречи | К встрече в понедельник | Не начато |
| 4 | При передаче полуфабрикатов между подразделениями оформлять и проводить документ передачи продукции из производства через рабочее место «Накладные к оформлению». | Продукция остаётся на участке до передачи; нужен документ для движения между подразделениями. | Полуфабрикаты отражены переданными; на обеспечиваемом этапе сформирована расходная запись. | Мастер участка | При каждой соответствующей передаче | Не начато |